FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | 03 | Sección | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | SIGMA | Semana e iteración | Iteración 02 |
| Fecha | 23-09-26 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Creación y gestión visual de Órdenes de Trabajo (OT) mediante un tablero Kanban interactivo incorporando asignación de repuestos y validaciones de formato chileno estrictas en el formulario de entrada.

Tabla principal que se utilizará:

ordenes_ordentrabajo (relacionada con repuestos y tecnicos).

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

Las órdenes de trabajo cargadas desde la base de datos en producción (Render) visualizándose correctamente en las columnas de estado. Al agregar una nueva orden, esta aparecerá inmediatamente en la columna "Recibido", permitiendo agregar repuestos asociados y arrastrarla a "Diagnóstico", actualizando su estado en la base de datos en tiempo real.

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | La tabla contiene los registros A, B y C. | Las órdenes de Mateo Silva, Valentina Soto e Ignacio Rojas figuran correctamente renderizadas en el panel web. |
| Entrada | El registro D se ingresa desde una pantalla funcional. | Formulario "Nueva orden" utilizado para registrar a Camila Fuentes, con validación de RUT, patente y teléfono (+56 9). |
| Proceso | La aplicación almacena D y ejecuta la regla definida. | Petición POST /api/ordenes/ procesada. Inserción correcta en BD PostgreSQL alojada en Render y asignación a página paginada. |
| Resultado | La aplicación muestra un resultado correcto y comprobable. | La nueva tarjeta "OT-04" es visible en pantalla, permite adjuntar repuestos al instante y cambiar de columna vía Drag & Drop. |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla con al menos los registros A, B y C | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Isaac Arriagada | https://github.com/SebaRuz01/Proyecto-SIGMA/tree/main/Fase%201/Evidencias%20Proyecto |
| Pantalla conectada y formulario para ingresar D | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Isaac Arriagada | https://github.com/SebaRuz01/Proyecto-SIGMA/tree/main/Fase%201/Evidencias%20Proyecto |
| Validaciones de los datos ingresados | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Isaac Arriagada | https://github.com/SebaRuz01/Proyecto-SIGMA/tree/main/Fase%201/Evidencias%20Proyecto |
| Registro D almacenado correctamente | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Sebastian Ruz | https://github.com/SebaRuz01/Proyecto-SIGMA/tree/main/Fase%201/Evidencias%20Proyecto |
| Proceso ejecutado desde la aplicación | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Dixon Vargas | https://github.com/SebaRuz01/Proyecto-SIGMA/tree/main/Fase%201/Evidencias%20Proyecto |
| Resultado visible y comprobado | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Sebastian Ruz | https://github.com/SebaRuz01/Proyecto-SIGMA/tree/main/Fase%201/Evidencias%20Proyecto |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Tabla principal seleccionada | Tabla de base de datos relacional OrdenTrabajo (incluye dependencias de llaves foráneas a Inventario/Repuestos). |
| Datos del registro D y validaciones | Nombre: Camila Fuentes. RUT: 20.123.456-8. Teléfono: +56965432198. Patente: JMXW33. Las validaciones previenen el envío si el formato de la patente, longitud del teléfono o dígito verificador del RUT son incorrectos. |
| Proceso que se ejecutará | 1. Envío asíncrono a API mediante Axios. 2. Creación del ID de Orden (OT-04). 3. Cambio de estado de la Orden arrastrándola de la columna "Recibido" a "Diagnóstico". |
| Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento | Desaparición instantánea de la tarjeta OT-04 de la columna "Recibido" y aparición en "Diagnóstico". Confirmación mediante código HTTP 200 OK del verbo PATCH en la consola de red. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refinamiento UI/UX y Drag & Drop Kanban | Isaac A. | 25/09/26 | 26/09/26 | Listo | Tarjetas compactas, diseño adaptado a modo oscuro. |
| Creación de Validaciones Específicas Chile | Isaac A. | 26/09/26 | 27/09/26 | Listo | Funciones implementadas en Formulario. |
| Conexión e Interceptor Axios a Producción | Sebastian Ruz | 27/09/26 | 28/09/26 | Listo | Variables PROD_URL redirigiendo localhost a BD online. |
| Paginación Global y Buscador | Isaac A. | 28/09/26 | 28/09/26 | Listo | Controles de 3 elementos por página y filtrado por "OT-XX". |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los registros A, B y C | Interfaz muestra órdenes previas en BD Render. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ingresar el registro D desde la pantalla | Se completa el formulario de Nueva Orden. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Validar los datos ingresados | Se muestran bloqueos si el RUT o Patente es inválido. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que D quedó almacenado | Aparece como OT nueva con etiqueta "Recibido". | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Ejecutar el proceso definido | Se toma la tarjeta y se arrastra a otra columna. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Mostrar y comprobar el resultado | Paginación se actualiza sin corromper la grilla. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Interfaz completa de Órdenes con paginación optimizada de 3 elementos, buscador interno por código OT, validaciones chilenas nativas y conexión productiva de Axios a la API en Render. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado? | Aún falta desarrollar e implementar el dashboard predictivo planificado para el sector de reportes. Se comprobó al navegar a la sección de reportería, la cual actualmente carece de las visualizaciones y proyecciones de datos estimadas. | ☐ Logrado ☑ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Se optó por una paginación global (afectando todas las columnas a la vez en bloques de 3) para mantener estandarizada la altura de la vista (min-h-[460px]) y no desbordar la pantalla del técnico. | ☑ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del Dashboard Predictivo (Reportes) | Equipo | 02-10-26 | El sector de reportes muestra gráficos funcionales con proyecciones de datos basados en las órdenes y repuestos del sistema. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☑  No cumplida

Validación:  Representante del equipo Sebastian Ruz  Docente guía Reginaldo Salinas