FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo |  | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución |  | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha |  | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará: Generación y envío automatizado de notificaciones por correo electrónico con los estados de las Órdenes de Trabajo y códigos de seguimiento. Además, actualización dinámica en la salida de datos del inventario.

________________________________________________________________________________

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

- El cliente del taller: Recibirá correos para conocer el estado en tiempo real de su vehículo y decidir cuándo ir a retirarlo.

- El administrador/técnico: Verá la tabla de repuestos actualizada sin duplicados, permitiéndole tomar decisiones de compra de stock.

________________________________________________________________________________

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Gestión de usuarios y permisos CRUD de inventario inteligente, creación de Órdenes de Trabajo, y la integración exitosa con la API de Brevo para mensajería.

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos. | Consultas con select_related en Django (OrdenTrabajo, Vehiculo, Cliente, Tecnico). |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones. | - Algoritmo condicional para identificar repuestos compatibles y sumar stock . - Transformación y formateo de estados de BD para lectura humana |
| Salida | La información se presenta de manera clara y útil. | Correo electrónico responsivo al cliente con Logo de SIGMA, patente del vehículo, datos del técnico asignado y código de seguimiento. Grilla de UI actualizada. |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | Comprobación: El stock en frontend sumó correctamente de 110 a 118 al ingresar un repuesto con compatibilidad idéntica. Email recibido en bandeja de entrada. |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Interfaz frontend responsiva y navegación entre módulos de Taller. |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | models.py configurado en PostgreSQL con reglas strictas |
| Ingreso y validación de datos | 02 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Validación de stock insuficiente |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Lógica de actualización de inventario y asociación de vehículos/clientes. |
| Salida de datos para el usuario | 03 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Emails vía Brevo API y UI de tablas |
| Otra funcionalidad propia del proyecto | ____ | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Clases TieneModuloActivo y EsSuperAdmin aplicadas a las vistas. |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Tablas de la BD PostgreSQL: core_ordentrabajo, core_vehiculo, core_cliente, core_tecnico y core_usuario |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Condicional que evalúa si el estado_anterior != orden_actualizada.estado. Si se cumple, se extrae el email del cliente y se ejecuta una solicitud HTTP POST a la API externa. |
| Formato de salida seleccionado | Mensaje de correo electrónico y respuesta HTTP 200 OK con los datos serializados para el Frontend. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | El registro HTTP y la recepción visual del correo en la bandeja de pruebas del cliente con los datos exactos del backend. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El registro HTTP (Status Code 200/201 en consola) y la recepción visual del correo en la bandeja de pruebas del cliente con los datos exactos del backend. |  |  |  |  |  |
| Lógica condicional de suma de Stock | Sebastián Ruz | 20/09 | 25/09 | Terminado | Uso de filters en el backend. |
| Fusión de modelos y correcciones SQL | Dixon Vargas | 15/09 | 16/09 | Terminado | Ejecución directa de ALTER TABLE para reglas UNIQUE en BD. |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen |  | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación |  | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos |  | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto |  | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 |  | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes |  | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? |  | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? |  | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? |  | ☐ Logrado X Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Inconsistencia de datos por texto libre: Al escribir modelos en inventario ("Toyota" vs "toyota (2)") el sistema creaba duplicados. | Falsos faltantes de stock y desorden en la base de datos. | Se mejoró la lógica en el backend (Uso de .strip(), __iexact y búsquedas flexibles). A futuro se evaluará migrar a un selector múltiple. | Sebastián Ruz |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de Citas y Reservas | Dixon vargas | 25/09 | El usuario podrá agendar citas y estas quedarán reflejadas en la BD de SIGMA. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________