}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Ruz – Dixon Vargas – Isaac Arriagada |
| --- | --- |
| Rut | 21.671.393-1 - 21.610.482-K -21.826.961-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SIGMA (Sistema Integrado de Gestión para Mecánica y Administración): Plataforma de gestión PRT para el rubro mecánico. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y gestión de bases de datos, orientado a sistemas de información para la administración de procesos de negocio. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo el ciclo de vida del desarrollo, modelar y administrar bases de datos relacionales, aplicar técnicas de ciencia de datos y modelos predictivos sobre datos operacionales y gestionar proyectos de tecnología de la información. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Los talleres mecánicos de menor tamaño que gestionan hoy su operación diaria de forma manual o con herramientas genéricas (planillas, cuadernos de órdenes, WhatsApp), lo que genera pérdida de trazabilidad de las reparaciones, tiempos de respuesta poco claros para el cliente y falta de control sobre el inventario de repuestos. SIGMA busca dar respuesta a esta problemática mediante una plataforma de gestión digital especializada para este tipo de negocios. Escogimos este tema porque es un problema recurrente y observable en talleres pequeños y medianos del rubro mecánico, donde la digitalización de procesos suele ser baja, lo que representa una oportunidad real de mejora para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, en el área de desarrollo de software y gestión de datos. La situación se ubica en la Región Metropolitana, particularmente en talleres mecánicos de tamaño pequeño y mediano, que atienden clientes particulares y no cuentan con sistemas de gestión propios. Afecta principalmente a los dueños y administradores de talleres, que pierden eficiencia operativa, y a los clientes finales, que no cuentan con visibilidad del estado de sus reparaciones. El aporte de valor, de carácter simulado en el contexto del proyecto, es ofrecer a estos talleres una herramienta digital que les permita profesionalizar su gestión operativa y de inventario sin requerir grandes inversiones en infraestructura propia, mediante un modelo de software como servicio (PRT). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar SIGMA, una plataforma web de gestión para talleres mecánicos, vendida bajo un modelo PRT con módulos habitables según lo que cada taller contrate (agendamiento online, órdenes de trabajo, inventario de repuestos, gestión de técnicos y reportes analíticos). El proyecto abordará la problemática identificada mediante el desarrollo de una API REST en Django REST Framework, un frontend en React, una base de datos MySQL, y un módulo de análisis de datos que permitirá calcular tiempos promedio de reparación, eficiencia por técnico y proyectar la demanda de repuestos mediante un modelo predictivo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que integra el desarrollo de software full-stack, el diseño y administración de bases de datos, y la aplicación de técnicas de ciencia de datos sobre información real de un proceso de negocio. Se relaciona porque exige aplicar competencias de análisis y diseño de sistemas, programación de backend y frontend, modelamiento de bases de datos relacionales, y ciencia de datos aplicada, todas necesarias para resolver un problema real de gestión que enfrentan los talleres del rubro técnico. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto se relaciona con nuestro interés por el desarrollo de software orientado a datos y con la posibilidad de construir un producto completo, desde el análisis del problema hasta un modelo predictivo funcional. Nuestros intereses profesionales están orientados al desarrollo de aplicaciones web y al análisis de datos aplicado a la toma de decisiones. SIGMA nos permite combinar ambos intereses en un solo proyecto, y desarrollarlo contribuye a nuestra formación práctica en arquitectura de software, bases de datos y modelos predictivos, aspectos centrales de nuestro desarrollo profesional futuro. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar este proyecto porque cuenta con un alcance acotado y modular: se puede priorizar la implementación de los módulos esenciales durante el semestre y dejar como mejoras incrementales los módulos secundarios, sin comprometer la entrega de un producto funcional. Para sustentar lo anterior, se debe considerar lo siguiente: - El semestre académico entrega el tiempo suficiente para completar las tres fases del proyecto: definición, desarrollo y cierre del proyecto, permitiendo avanzar de forma incremental módulo por módulo. - Las horas asignadas a la asignatura de CAPSTONE permiten dedicar tiempo semanal sostenido al desarrollo, distribuido entre los tres integrantes del equipo. - Se requieren equipos computacionales propios, acceso a internet, y herramientas de desarrollo de uso gratuito (Python, Django, React, MySQL, Git, VS Code), por lo que no se necesita una inversión económica adicional. - El equipo cuenta con conocimientos previos en Python, Django y bases de datos relacionales adquiridos durante la carrera, lo que reduce la curva de aprendizaje del stack tecnológico elegido. - El principal riesgo es la compatibilización de horarios entre los tres integrantes del equipo y la carga académica de otras asignaturas, se mitigará mediante una planificación de tareas distribuidas y reuniones semanales de seguimiento. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de gestión (SIGMA) que permita a talleres mecánicos, técnicos y electrónicos administrar el agendamiento de citas, el seguimiento de reparaciones y el inventario de repuestos, incorporando un módulo de reportes con analítica predictiva sobre los datos operacionales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar el modelo de datos multi-tenant que permita aislar la información de cada taller cliente. - Implementar una API REST en Django REST Framework para los módulos de agendamiento, órdenes de trabajo, técnicos e inventario. - Desarrollar un frontend en React que consuma la API y habilite dinámicamente los módulos contratados por cada taller. - Construir un modelo predictivo que estime la demanda de repuestos a partir del historial de órdenes de trabajo. - Diseñar un dashboard de reportes que visualice tiempos promedio de reparación, eficiencia por técnico y sugerencias de compra de inventario. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El desarrollo del proyecto seguirá una metodología ágil basada en Scrum, organizada en sprints quincenales alineados con las tres fases del Portafolio de Título. En la Fase 1 se define el alcance, la arquitectura y el modelo de datos; en la Fase 2 se desarrollan e integran los módulos de la plataforma (backend, frontend y base de datos); y en la Fase 3 se implementa el modelo predictivo, se realizan pruebas de integración y se prepara la entrega final. Cada sprint cierra con una revisión de avances con el docente guía. Los roles del equipo se distribuyen de la siguiente forma: Isaac Arriagada — Back-End, BBDD y el uso de técnicas de ML; Sebastián Ruz Front-End y experiencia de usuario, Dixon Vargas documentación, pruebas y coordinación del plan de trabajo. Las tareas específicas de cada sprint se asignan según estas áreas de responsabilidad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición y diseño del proyecto | Documento que incluye el modelo de datos, la arquitectura multi-tenant y los mockups de las pantallas principales de la plataforma. | Permite validar que el diseño de la solución responde a la problemática planteada antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Prototipo funcional del backend y frontend | Repositorio de código con la API REST y el frontend conectados, mostrando al menos los módulos de agendamiento y órdenes de trabajo funcionando. | Evidencia el avance real del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos específicos técnicos. |
| Final | Plataforma SIGMA integrada | Sistema completo con los módulos definidos, autenticación por roles, y el panel de super-admin para la gestión de módulos contratados por taller. | Corresponde al entregable principal que demuestra el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Informe y dashboard de reportes predictivos | Documento final del proyecto junto con el dashboard funcional que muestra tiempos promedio, eficiencia por técnico y las proyecciones del modelo predictivo de inventario. | Evidencia el cumplimiento del componente de analítica de datos, distintivo del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y diseño de sistemas de información | Definición y diseño del proyecto | Levantamiento de requerimientos, diseño del modelo de datos multi-tenant y mockups de las pantallas principales. | Equipo computacional, software de diseño (Figma/HTML-CSS), documentación de Django y React. | 4 semanas | Equipo completo | Etapa base de la que dependen todas las siguientes. |
| Desarrollo de software y bases de datos | Desarrollo de módulos backend y frontend | Implementación de la API REST, la base de datos MySQL, y las pantallas de React para los módulos de agendamiento, órdenes, técnicos e inventario. | Entorno de desarrollo (VS Code, Python, Node.js), MySQL, control de versiones Git. | 4 semanas | Isaac Arriagada (backend) y Sebastián Ruz (frontend) | Etapa de mayor carga de trabajo del proyecto. |
| Ciencia de datos aplicada | Modelo predictivo, pruebas e integración final | Desarrollo del modelo predictivo de demanda de repuestos, pruebas de integración de todos los módulos y elaboración del informe final. | Librerías de análisis de datos (pandas, scikit-learn), datos de prueba de la plataforma. | 4 semanas | Dixon Vargas (pruebas y documentación) y equipo completo | Cierre y entrega del Portafolio de Título. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y diseño del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de módulos backend y frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo predictivo, pruebas e integración final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.